Приложение №2

 к паспорту доступности

средней школы №28 имени А.А. Суркова

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор школы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Н. Шальнова

 15 апреля 2016г.

**План**

 **мероприятий по обеспечению доступности**

**Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №28 имени А.А. Суркова**

**для детей-инвалидов** **на 2016-2028 годы.**

**Цель**-создание условий для обеспечения безбарьерного доступа детей-инвалидов к образовательным услугам.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | **Мероприятия** | **Сроки реализации** |
| 1 | Создание и ежегодное пополнение базы данных на детей-инвалидов, проживающих на территории микрорайона образовательного учреждения | Ежегодно |
| 2 | Выявление детей-инвалидов с трудностями передвижения, слабовидящих детей, проживающих на территории микрорайона | Ежегодно |
| 3 | Изучение индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов | Постоянно |
| 4 | Организация обучения детей-инвалидов в соответствии с индивидуальными программами реабилитации | Постоянно |
| 5 | Выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для детей-инвалидов в образовательном учреждении. Создание межведомственной комиссии по обследованию образовательного учреждения | 2015 год ноябрь+ |
| 6 | Оценка потребности ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для детей-инвалидов в образовательном учреждении | 2016 январь + |
| **ТЕРРИТОРИЯ ШКОЛЫ** |
| 7 | Создание автостоянки для посетителей | 2025 август |
| **ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)** |
| 8 | Установка **пандуса наружного** с реконструкцией входа в школу | 2020 август |
| 9 | Установка поручней с двух сторон при входе в школу, при переходе в столовую | 2019август |
| 10 | Установка не скользкого покрытия на крыльце и входной площадке | 2017 август + частично2016 август + |
| **ПУТИ ДВИЖЕНИЯ В ШКОЛЕ (для доступа в зону оказания услуги)** |
| 11 | Контрастная окраска первой и последней ступеней на лестнице | 2016 август + |
| 12 | Установка рельефных (тактильная) полос перед маршем, вверху и внизу (ширина) на лестницах | 2018 август |
| 13 | Установка поручней с двух сторон:( горизонтальные завершения вверху и внизу, с не травмирующим окончанием) | 2020 август |
| 14 | Оборудование мест отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): | 2017 август + |
| 15 | Установка пандуса внутреннего к главной лестнице | 2022 август |
| 16 | Установка пандуса внутреннего к запасной лестнице | 2023 август |
| 17 | Оборудование подъемника для инвалидов | 2025август |
| 18 | Установление знака доступности помещения | По окончанию оборудования без барьерной среды |
| 19 | Расширение дверных проёмов в кабинеты | 2024 август |
| 20 | Приобретение парт, столов необходимых размеров | 2021 август |
| 21 | Реконструкция освещения (высота, установка местного, дополнительного освещения) | 2022 август |
| 22 | Установка поручней, крючков для костылей в необходимом количестве в классах | По необходимости |
| **САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ** |
| 25 | Реконструкция ширины дверного проема в санузлы | 2021 август |
| 26 | Тактильная направляющая полоса к кабинетам, ощущаемая ногой или тростью (ширина) | 2021 август |
| 27 | Оборудование раковины в санузле на определённом уровне, оборудование зоны у раковины для кресла-коляски  | 2022 август |
| 28 | Оборудование кабины в санузле:(реконструкция - расширение ширины дверного проема, установка опорных поручней, оборудованиезоны для кресла-коляски рядом с унитазом, прикрепить крючки для костылей | 2022 август |
| 29 | Установка тактильной направляющей полосы к писсуару, ощущаемая ногой или тростью (для мужского туалета) | 2021 август |
| 30 | Знак доступности кабины | По окончанию оборудования без барьерной среды |
| **СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ** |
| 31 | Установка необходимых надписей (размещение на высоте, высота прописных букв, освещенность) | 2019 |
| 32 | Установка необходимых указателей, пиктограмм (размещение на высоте, высота прописных букв, освещенность) | 2019  |
| 33 | Установка тактильных средств информации о предоставлении услуги:• высота размещения• маркировка кабинетов приема со стороны ручки• на поручнях лестниц• на кабинах санитарно-бытовых помещений | 2019 |
| 34 | Установка текстофона (текстового телефона) | 2028  |
| 35 | Установка телефона с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами | 2026  |
| 36 | Установка речевых информаторов и маяков | 2027  |
| 37 | Установка звукового маяка у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м2 | 2027  |
| 38 | Установка световых текстовых табло для вывода оперативной информации | 2028  |